Практическая работа №1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

№3.1 Выбор проекта

Учебный интернет-магазин книг “Читай-Город”

№3.2 Описание проекта

Название: Интернет-магазин книг “Читай-Город”

Цель: Создание удобной платформы для поиска, покупки бумажных и электронных книг

Целевая аудитория: Читатели от 14 до 70 лет, студенты, родители

Ключевые функции: Каталог с фильтрацией; Корзина и оформление заказа; Личный кабинет; Система отзывов; Панель администратора; Онлайн-оплата

Участники: Заказчик, PM, Аналитик, UI/UX Дизайнер, Frontend и Backend разработчики, QA-инженер

№3.3 Перечень артефактов

| № | Артефакт | Тип | Назначение | Кто создает | Кто использует | Этап | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое задание (ТЗ) | Документ | Фиксация требований к функционалу | Аналитик | Разработчики, QA | Анализ | Word / PDF |
| 2 | Макеты UI/UX | Графика | Визуализация страниц сайта и корзины | Дизайнер | Frontend, Заказчик | Проектирование | Figma |
| 3 | Схема БД (ER-диаграмма) | Схема | Проектирование структуры данных (Книги, Заказы) | Backend-разр. | Backend, Аналитик | Проектирование | Draw.io |
| 4 | Спецификация API | Документ | Описание методов обмена данными | Backend-разр. | Frontend, QA | Разработка | Swagger |
| 5 | Исходный код | Код | Программная реализация проекта | Разработчики | Разработчики | Разработка | Git |
| 6 | База данных книг (Контент) | База данных | Наполнение каталога (цены, обложки, описания) | Контент-мен. | Пользователи | Наполнение | Excel / CMS |
| 7 | Тест-кейсы | Таблица | Сценарии проверки работы корзины и оплаты | QA | QA | Тестирование | TestRail |
| 8 | Баг-репорты | Запись | Фиксация найденных ошибок | QA | Разработчики | Тестирование | Jira |
| 9 | Инструкция по развертыванию | Документ | Руководство по установке на сервер | DevOps | DevOps | Внедрение | Markdown |
| 10 | Руководство админа | Документ | Инструкция по управлению товарами и заказами | Аналитик | Персонал заказчика | Эксплуатация | PDF / Wiki |

№3.4 Перечень протоколов

| № | Протокол | Назначение | Участники | Периодичность | Форма фиксации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протокол Kick-off (старт) | Распределение ролей, целей и сроков | PM, Заказчик, Команда | Разово | Confluence |
| 2 | Протокол согласования требований | Утверждение ТЗ и границ проекта (MVP) | Заказчик, Аналитик, PM | По событию | Эл. письмо / Акт |
| 3 | Протокол код-ревью | Проверка качества кода перед слиянием | Ведущий разр., Разработчики | По событию | GitHub |
| 4 | Протокол юзабилити-тестирования | Проверка удобства покупки для пользователей | UX-дизайнер, QA, Фокус-группа | По событию | Отчет / Word |
| 5 | Протокол приемки (UAT) | Подтверждение готовности продукта к запуску | Заказчик, PM, QA | Разово | Акт приемки |

№3.5 Связь артефактов и протоколов

Требования: Протокол согласования требований утверждает ТЗ. Без подписи заказчика команда не начинает разработку, чтобы избежать споров о функционале.

Качество кода: Протокол код-ревью связан с исходным кодом. Код не попадает в общий репозиторий, пока не пройдет проверку, что снижает риск уязвимостей при оплате.

Приемка: Протокол приемки опирается на Тест-кейсы и закрытые Баг-репорты. Заказчик принимает проект только при отсутствии критических ошибок.

№3.6 Обоснование выбора

Обязательные vs Специфичные: Для любого проекта обязательны ТЗ, Код и Тест-кейсы. Для книжного магазина специфичны База данных книг и Руководство админа.

Критичные протоколы: Юзабилити-тестирование критично, так как от удобства сайта зависит конверсия в покупку. Согласование требований защищает от расползания задач, когда заказчик просит добавить новые функции в процессе.

Последствия отсутствия: Без ТЗ сделают не то, что нужно. Без Код-ревью - утечка данных карт. Без Базы книг - сайт будет пустым и не принесет прибыли.